## Slide 1: 제안 요청서(RFP)
프로젝트 : HyDISK 탐색기(MyGuard) EOS에 따른 신규 서비스 구축
주관 : SK하이닉스 Biz경영시스템, IT/서비스구매
담당자
  • IT 담당자 : Biz경영시스템 고수진 파트장 / sujin.goh@sk.com / 010-3840-8969 Biz경영시스템 송민경 TL / minkyeung.song@sk.com / 010-8496-3898
  • 구매 담당자 : IT/서비스구매 오기택 TL / ki.taek.oh@sk.com / 010-4031-0504

## Slide 2
본 제안 요청서는 SK하이닉스 HyDISK 탐색기(MyGuard) EOS에 따른 신규 시스템 구축 솔루션 선정을 위한 목적으로 배포된 것으로 SK하이닉스의 대외비를 포함하고 있습니다.
이 문서의 내용 중 전부 또는 일부의 내용이라도 SK하이닉스의 동의 없이 무단으로 복사, 배포, 또는 타인에게 절대 양도할 수 없습니다.
본 문서의 무단 배포로 인해 피해가 발생할 경우 무단 배포로 인한 배상의 책임이 있습니다.
본 문서는 SK하이닉스에 의해 작성되었으며, SK하이닉스는 본 문서에 관련된 모든 권한을 갖고 있습니다.

## Slide 3
목 차
프로젝트 개요
제안 요청 내용
제안 안내
별첨 2. 소요 예산 (G-PIS 제출)

## Slide 4: 1. 프로젝트 개요
HyDISK 탐색기 솔루션(MyGuard) EOS에 따른 신규 서비스 구축
1.1 프로젝트 명
24.12.31 서비스 EOS되어 기술지원 서비스 종료되며 26년 제품과 관련한 모든 서비스 종료 예정
25년 전사 표준OS Win11로 업그레이드 예정이나, MyGuard는 호환성 보증 불가하여 신규 표준 운영 체제에 설치 불가
MyGuard 솔루션 개발/운영 부서가 해체되어 24년 상반기 장애 발생 시 원활한 원인 분석 대응되지 않아 어려움을 겪었으며 서비스의 운영 안정성 확보를 위해 신규 솔루션 대체 시급
1.2 추진 배경 및 목적
MyGuard 대체 ECM 솔루션 도입을 통한 자사 환경 Customizing 및 서비스 구축 추진
자사 OS 환경 내 보안솔루션과의 충돌 이슈 최적화
로그인 인증 관련 보안취약점 제거 (현재 Registry에 로그인 user 기록하는 방식으로 처리 중이나 Agent 전용 SSO 적용)
1.3 추진 방안 및 전략
SK하이닉스 IT/서비스구매
1.4 주관
신규 솔루션 도입을 통한 서비스 지속 운영 가능 및 성능/품질 향상
호환성 확보를 통한 Window11 등 신규 운영체제 및 소프트웨어 지원 가능
기술 지원 서비스를 통한 시스템 운영 안정성 확보
신규 기능 추가와 최신 시장 요구에 부합한 다양한 기능 제공을 통한 사용자 경험 개선
1.5 기대 효과
제안 설명회 : ‘25. 03. 24 (월)
PoC 및 검증 : ‘25. 03. 25 ~ 4. 15 (3주)
최종 제안서 및 견적서 제출 : ‘25. 04. 09 ~ ‘25. 4 .17 (목)
PoC 결과 및 최종 설명회 : ‘25. 04. 18 (금)
우선협상자 선정 : ‘25. 4. 22 (목)
1.6 주요 일정
Cf. 개발 일정
시스템 개발 : 2025. 4월 ~ 2025. 10월
시스템 오픈 : 2025. 10월
시스템 안정화: 2025. 10월 ~ 2025.11월
※ 상세 일정은 상황에 따라 일부 변경 될 수 있음

## Slide 5: 2. 제안 요청 내용(1/3)
2.1 제안 요청 배경 설명
현황 및 문제점
추진 내용
HyDISK 탐색기 솔루션 EOD/EOS로 인한 서비스 기술 지원 종료되어 장애 등 긴급 상황 및 시스템 이슈 대응 불가
25년 Upgrade될 전사 표준 OS 버전(Win11) 지원 불가하여 전사 구성원이 업무 효율성 목적으로 사용 중인 HyDISK 탐색기 영역 서비스 불가함
기술 지원 및 신규 보안 패치 적용 종료되어 보안 취약점 점검 시 확인되는 취약점 개선 불가
신규 기능 개발 미지원에 따른 구성원 요구사항 및 VoC 반영 불가
ECM 윈도우 탐색기 서비스 솔루션 신규 도입을 통한 전사 시스템 서비스 운영 유지
비밀문서함 등 자사 Customize된 보안 관련 특화 기능 동일하게 구현하여 기존 서비스 유지
DRM, EDR 등 파일 편집 이벤트에 hooking 시도하는 보안 솔루션과의 충돌 이슈 최적화를 통한 사용자 경험 개선 필수
자사 Agent용 SSO 연동을 통한 로그인, 인증 체계 구축을 통한 보안취약점 개선
Win10/Win11 OS 지원을 통한 전사 OA 표준이미지 호환성 확보

## Slide 6: 2. 제안 요청 내용(1/3) – As-Is/To-Be Architecture
User Client(PC)
New Agent
윈도우 탐색기& Cross Browser
HTTP / HTTPS
Windows 10/11
WAS #1~6
Windows
IIS, Weblogic
JAVA JDK
16Core/32GB
WAS
Content 서버
신규 솔루션 서버
CS #1~6
Documentum
DB Client
Windows
16Core/16GB
사용자 PC
DBMS
DBMS #1~2
Oracle
MS Cluster
TCP/IP
Windows
개발 서버
솔루션 정책 서버
Oracle
Java JDK
Tomcat
Windows
WAS #1
Windows
IIS, Weblogic
JAVA JDK
16Core/32GB
CS #1
Documentum
DB Client
Windows
16Core/16GB
운영 서버
MyGuard 대체 솔루션
정책 서버 도입
사용자 Client
신규 솔루션 설치
MyGuard 서버
정책 서버 #1~4
MyGuard Server
Java JDK
Weblogic
Windows
EOS 폐기

## Slide 7: 2. 제안 요청 내용(2/3)
2.2 제안 요구사항
요구사항 목록(별도 엑셀 파일) 참고
※ 자사 Customize 기능은 현재 탐색기 솔루션에 상위 Root 폴더(문서함) 추가, Context 메뉴 추가,
일반 문서함과 비밀 문서함 간 Documentum API 호출 방식 분기처리 등으로 구성되어 있으며
솔루션 단에 비밀문서함 기능이 직접적으로 추가되어있지 않음
(클릭 시 EDMS 웹 페이지 띄우는 방식)

## Slide 8: 2. 제안 요청 내용(3/3)
2.3 특이사항 및 비기능 요구사항
비기능 요구사항 | 상세 요구사항
성능 | 신규 도입 솔루션의 처리속도 및 시간, 처리량, 가용성 등 성능 지표가 현재 구축된 MyGuard 대비 낮지 않도록 구축되어야함 Client단에서 API 과호출하지 않도록 EDMS 성능 관련 방어 로직 구현 필요
인터페이스 | Documentum 솔루션 기반 자사 EDMS와의 데이터 및 문서 CRUD 관련 기존 솔루션에서 제공하던 기능 일체 인터페이스 필요 (요구사항 목록 참고) 자사 SSO와 로그인 기능 관련 인터페이스 필요
데이터 | Documentum 및 Documentum 기반 웹서비스인 HyDISK와의 인터페이스를 통한 데이터 송수신 기능 필요 시 이전 솔루션인 MyGuard로부터 일부 정책 관련 데이터 이관 필요할 수 있음
테스트 | 보편적인 솔루션 교체/신규 도입 프로젝트 테스트 방법에 따름
보안 | 프로젝트 수행 시 산업보안 정책 및 보안성 검토 기준에 따름
품질 | 요구사항 정의서 및 협의된 내용 일체를 만족하는 것을 기준으로 함
제약사항 | 솔루션에서 사용되는 프레임워크 버전 자사 인프라 환경에 따라 제약 발생 가능하여 사전 협의 필요 프로젝트는 근무지 본사인 이천에 인력 투입 필요 (산업보안에 의해 사외에서 원격 접속 불가하여 프로젝트 인력 사내 투입 필요)
프로젝트 지원 | 프로젝트 이전 솔루션 평가를 위한 PoC 단계에서 테스트 환경 구축을 위한 기술지원이 필요하며 솔루션 교체로 인한 구성원 혼란 방지를 위해 안정화 기간 최소 2개월 이상 요청 추후 시스템 운영 및 유지보수 시 반드시 신규 고용된 외부 프리랜서가 아닌 본사 직원 투입 요청 자사 환경에 맞는 관리자, 사용자 가이드 매뉴얼 작성하여 제공

## Slide 9: 3. 제안 안내 (1/3)
3.1 제안 조건
본 제안요청은 1차 기술 검증 PoC를 통해 적격업체로 선정된 Vendor로 한정하며, 제안요청을 받지 않은 Vendor는 제외
기한 내 접수된 제안서에 한정
제안 요구사항을 모두 충족해야 하며, 그 외 모든 솔루션 기능 구현 방안에 대해서 상세 설명 필요
솔루션 기본 기능과 Customizing이 필요한 기능을 구분하여 명시 (인건비 별도 책정하여 표기)
상세 수행일정을 제안서에 포함 (‘25.10월 중순 시스템 오픈을 기준으로 전/후 상세 추진 일정 제시)
제안 요구사항 ID에 따른 기능 구현 매칭 표기
기술평가, 가격평가의 종합 평가로 진행
평가의 공정성을 보장하고, 최적의 솔루션을 선정하기 위해 4명 이상의 평가위원회를 구성하여 평가
평가 대상은 제안요청서에 제시된 내용과 보충자료 및 질의응답을 포함(제안 요구사항 반영 필수)한 내용을 토대로 기술평가 수행
심사 결과에 대한 내용은 공개하지 않으며 제안사는
심사결과에 이의를 제기할 수 없음
3.2 평가 방법
종합 평가(기술평가+가격평가)를 통해 우선 협상대상자를 선정하고 요건 합의
※ 가격 평가 시 현 유지보수 수행사의 시스템 연계 비용
합산 하여 산정
구분 |  | 항목
기술 | 추진 전략 | 제안 과제의 이해
 |  | 추진 전략의 차별성
 |  | 기대효과 분석
 |  | 신규 편의기능 제안
 | 수행 역량 | 제안 요구사항 기능 구현
 |  | 과제 수행일정 적정성
 |  | 투입인력의 전문성
 |  | 보안 솔루션 충돌 이슈 핸들링 방안
 | 솔루션 안정화 | 품질확보 및 Test 방안
 |  | 개발지원, 장애관리, 납품계획
 | 개발/운영 환경 | S/W, H/W 구성도 및 적합성
 | 유지관리/지원 | 기술지원 (과제수행 및 이후)
 |  | 교육 및 유지관리, 하자보수 계획
가격 | 제안비용 (GPIS 통해 제출) | 솔루션 납품 비용
 |  | 과제 수행을 위한 기능 개발 (인건비)
3.3 평가 기준

## Slide 10: 3. 제안 안내 (1/3)
3.3.1 기술 검증 평가 안내
기술 검증 평가 기간동안 자사 사업장에 방문하여 평가를 위한 솔루션 테스트 환경 셋업 지원 필수
기술 검증 시 중점적으로 평가할 항목은 하기와 같으며, 테스트 환경 내에서 아래 항목을 검증할 수 있는 방안 제안 필요
테스트 환경 셋업을 위해 VM, DB, Storage(필요 시) 지원 가능하니, 제안서에 필요 상세 Spec을 명시하여 제출 (준비 가능한 자원이 한정되어 테스트 환경 구축 및 솔루션 기동을 위해 필요한 최소한의 자원만 요청해야 함)
평가 항목 | 평가 상세
기능적 요구사항 | 자사에서 사용 중인 운영체제, 하드웨어 환경에서의 동작 여부 제안서에 기재된 기능의 실제 동작 여부 및 자사의 요구사항 항목을 얼마나 충족할 수 있는지 평가 - 본 평가에서는 문서 활용(업다운로드, 편집) 및 오류 발생 시 유실 방지 백업 기능 중점 평가 수행 기술 검증 평가자의 사용자 인터페이스 및 사용성에 대한 평가 피드백
성능 및 효율성 | 시스템 처리 속도와 반응 시간을 측정 - Load Test, Stress Test 결과 - LCP(Largest Contentful Paint) 2000ms 이내 (문서함 Tree, 문서 List 등) Error 상황 발생 시 솔루션 자체 핸들링 로직 (EDMS API, 솔루션 자체 각각 상황별 Error 대응) 클라이언트 환경 – 로컬 PC 리소스(CPU, MEM) 사용량 측정
타 솔루션 충돌 관리 | 자사에 보안 및 파일 관련 hooking 로직을 내재한 솔루션/시스템과의 충돌 여부 확인 및 프로젝트 기간 내 해결 방안 제시 (Window Dialog box, 가상폴더 제어 예외 처리 등) DRM, EDR, WPM, DLP, AutoCAD 등
유지보수성 | 보안 취약점 및 자사 환경 내 이슈 발생 시 개선 및 신규 기능 업데이트 등 문제 해결의 용이성 평가

## Slide 11: 3. 제안 안내 (2/3)
3.4 제안서/견적서 제출 안내
제출 기한 : ‘25. 04. 09 ~ ‘25. 4. 17(목) 12:00까지
제안서 제출(기술 평가), e-mail 제출
- Biz경영시스템 송민경 TL(minkyeung.song@sk.com / 010-2657-3429)
- IT/서비스구매 오기택 TL(kitaek.oh@sk.com / 010-2009-8429)
견적서 제출(가격 평가)
- 구매 통합정보 시스템(G-PIS)로 제출(위 제안서도 등록 필요)
- S/W 구매비용, 인건비의 합계 금액으로 평가(H/W 제외, 항목별 구분)
- Custmizing에 필요한 인건비의 경우 개발 상세 Task별 투입계획을 구체적으로 명시(Task, 투입등급, 단가, 월별 MM 등)
- S/W 구매 비용에는 연간 유지보수 비용 명시
※ 가격 평가 시 현 유지보수 수행사의 시스템 연계 비용 별도 합산 하여 산정
3.5 제안서 규격
제안서는 파워포인트, A4(가로) 규격으로 작성
제안 요청서에 포함되지 않은 사항은 별도(유선/e-Mail)로 공지하고 요청 예정
제출된 제안서는 변경 불가
필요 時 참여업체에 추가 보완 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 추가된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

## Slide 12: 3. 제안 안내 (3/3)
3.6 제안서 제출 안내
접수된 제안서는 일절 반환하지 않으며, 제안과 관련한 비용은 제안사에서 부담함.
기한 내 제안서로 제출된 내용만이 정상적인 효력을 가지며, 필요 시 제안사에 추가 내용이나 확인 자료를 요청할 수 있으며, 추가된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.
제안 내용과 관련한 저작권, 사용권 또는 특허권 등의 문제 발생 시 일체의 책임은 제안사에 있음.
제안서에 제시된 수행 내용은 과제 수행 기간 내 구축 필요함.
제안사는 제안 내용의 확인을 위한 추가 자료 요청 및 현지 실사에 응해야 함.
제안서 및 제안서와 관련되어 제출된 모든 문서는 업체의 이익을 보호하기 위해 외부에 공개하지 않는 것을 원칙으로 함.
제안서 제출과 동시에, 향후 본 프로젝트 솔루션 선정에 대한 SK hynix의 최종 결정에 이의를 제기하지 않겠다는
의사 표시를 한 것으로 간주함.
제안된 내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우, 이로 인해 발생되는 모든 민형사상 책임은 제안서를 제출한 업체에 있으며 이에 따른 모든 행위를 무효로 함.
제안요청서에 대한 질의는 해당 기간 내 메일로 제출하고, 질의답변은 제안요청서와 동일한 효력을 갖음.
본 제안을 통해 수행된 프로젝트 결과로 생성된 모든 산출물의 소유는 Skhynix에 있음.
본 제안요청서의 요구사항을 모두 제안서 및 비용에 포함해야 함.

## Slide 13: 별첨1. 제안서 목차 및 내용
작성 항목 |  |  | 작성 방법
I. 제안업체 일반 |  |  | 
 | 1. 일반현황 |  | 제안사의 경영 실적
 | 2. 조직 및 인원 |  | 제안사의 조직 및 인원현황
 | 3. 주요사업 내용 |  | 사업내용을 분야별로 구분하여 제시
 | 4. 주요사업 실적 |  | 해당 프로젝트와 관련이 있는 주요사업 실적
II. 제안요청 이해 |  |  | 
 | 1. 프로젝트의 의의 |  | 제안요청을 이해하고 목적,범위,전제조건, 제안의 특징, 장점을 요약하여 기술
 | 2. 추진전략 |  | 제시하는 프로젝트 수행 전략을 기술
 | 3. 기대효과 분석 |  | 본 프로젝트를 통해 얻을 수 있는 효과를 분석하여 기술
III. 시스템 구축 방안 |  |  | 제안요청 내용을 구현하기 위한 최적 안 을 제시하고 특성을 기술
 | 1. 요구사항에 대한 구현 방안 |  | 요구사항에 대한 시스템 구축 방안을 자유롭게 기술
 | 2. 하드웨어 및 네트워크 |  | 
 |  | 시스템 구성도 및 내역 | 요구사항을 만족하는 목표시스템의 구성도, 구성체계를 제시하고 설치 및 구성절차를 기술
 |  | 구축 방안 및 절차 | 
 |  | 확장 방안 | 기존시스템 또는 타 시스템과 연계 및 향후 확장방안
 | 3. 응용 소프트웨어 |  | 
 |  | 응용 소프트웨어 구성도 | 시스템S/W, 아키텍처, 공통S/W, DB를 포함한 S/W의 전체적인 구성도를 제시
 |  | 구축 방안 및 절차 | 제안요청 내용 구현을 위한 최적의 방안 기술
 |  | 시스템간 상관관계도 | 각 Module간 연계관계를 도식화
아래의 내용을 참조하여 작성하되, 해당 항목 중 불필요한 부분은 제외하고 작성

## Slide 14: 별첨1. 제안서 목차 및 내용
작성 항목 |  |  | 작성 방법
III. 시스템 구축방안 (계속) |  |  | 
 | 4. 시스템표준화 방안 |  | H/W, S/W 등 표준화 대상에 대한 방안 제시
 | 5. 보안 및 장애 대책 |  | 시스템, N/W, DB, S/W 등의 보안을 위한 구현 방안 제시
 | 6. 시스템 시험 및 설치 |  | 시험 및 설치 방안 제시
 | 7. 개발 방법론 |  | 개발방법론 적용 및 개발도구 활용 방안
IV. 프로젝트 관리부문 |  |  | 
 | 1. 프로젝트 추진 체계 |  | 
 |  | 조직 및 업무분장 | 프로젝트 수행조직, 개발인력, 업무분장에 대해 상세히 기술
 |  | 프로젝트 수행전략 | 원활한 프로젝트 수행을 위한 전략 기술
 | 2. 작업 계획서 |  | 추진일정을 Pert Chart 형식으로 제시
 | 3. 품질보증 계획 |  | 제품의 품질 보증 조직, 방법, 절차, 내용
 | 4. 산출물 관리 |  | 프로젝트 진행에서 생산되는 산출물 관리 방안
 | 5. 통제 및 리스크 관리 |  | 
 |  | 통제방안 | 산업보안을 위한 시스템 및 인력 통제 방안 제시
 |  | 리스크 대처 방안 | 계획대로 수행되지 못했을 경우 리스크 관리 방법, 절차를 구체적으로 제시
V. 지원 부문 |  |  | 
 | 개발환경 구축 |  | 개발환경 구축에 대한 계획
 | 2. 교육훈련 계획 |  | 사용자 교육, 관리자 교육 등의 내용,기간 등을 제시
 | 3. 유지보수 계획 |  | 장애처리절차, 유지보수체계 등 종합적인 방안 제시
 | 4. 기술 이전 계획 |  | 원활한 시스템 운영을 위한 기술이전 계획을 분야별로 제시
 | 5. 기타 지원 사항 |  | 기타 필요한 사항 기술
아래의 내용을 참조하여 작성하되, 해당 항목 중 불필요한 부분은 제외하고 작성

## Slide 15: 별첨2. 소요 예산
최종 견적은 당사 구매시스템 GPIS를 통해 제출
본 장표의 항목은 필수 포함하며, 필요 時 항목 추가하여 구성 가능
내용만 포함되어 있으면 되며, 양식은 각 제안사 양식 활용 가능
구분 |  | 항목 | Maker | 등급 | 단가 | 수량(M/M) | 금액
SW & 개발 인건비 | 인건비 |  |  | 특급 |  |  | 
 |  |  |  | 고급 |  |  | 
 |  |  |  | 중급 |  |  | 
 | SW | SW |  |  |  |  | 
 |  | SW |  |  |  |  | 
 | Sub Total = (1) |  |  |  |  |  | 0
※ 견적서 예시